# Escopo e Especificação Funcional — Módulo Manutenção

Projeto: Gestão de Usuários – Portal do Cliente

Módulo: Manutenção · Telas: Serviços, Central de Chamados e Nova Manutenção

Versão do documento: 2.0

Objetivo (visão PO): Como Product Owner, definimos que o cliente do portal deve acompanhar toda a manutenção da sua frota em um único módulo — consultando o histórico completo de serviços e ordens de serviço na tela "Serviços", acompanhando/interagindo com as manutenções em aberto na tela "Central de Chamados" e solicitando novas manutenções na tela "Nova Manutenção". A fonte de dados de manutenção é o sistema GEO Manutenção; os agendamentos e as solicitações de chamado criados no portal também são enviados ao GEO. A integração deve ser feita por API, de forma clara, filtrável e auditável.

# 1. Visão Geral do Módulo

## 1.1 Telas do módulo

O módulo Manutenção é composto por três telas que compartilham a mesma base de manutenções (atendimentos e ordens de serviço):

• Serviços — visão gerencial e histórica de todos os atendimentos da frota (em aberto e finalizados), com KPIs, gráfico por tipo, funil por etapa e relatório detalhado com ordens de serviço.

• Central de Chamados — visão operacional apenas das manutenções em aberto, com funil por etapa e acompanhamento/interação por atendimento. Os atendimentos finalizados ficam na tela Serviços.

• Nova Manutenção (Agendamento) — assistente em passos para o cliente solicitar uma nova manutenção; ao finalizar, gera um número de atendimento e envia a solicitação ao GEO, que passa a ser acompanhada nas outras duas telas.

## 1.2 Fonte de dados (GEO Manutenção)

A fonte única de manutenções do módulo é o sistema GEO Manutenção. Os dados exibidos (atendimentos, ordens de serviço, etapas, datas e cobrança de avaria) são obtidos do GEO via API. Os agendamentos e as solicitações de chamado (Nova Manutenção) originados no portal são enviados ao GEO pela mesma integração. O desenvolvimento dessa API é parte do escopo (ver seção 5).

## 1.3 Perfis e permissões (visão do módulo)

O acesso ao módulo e a cada funcionalidade é controlado por perfil de acesso (ver seção 8). As telas respeitam as permissões do usuário: sem permissão de visualização, a tela não é exibida no menu; ações específicas (exportar, responder, solicitar nova manutenção) dependem da funcionalidade correspondente estar habilitada no perfil.

# 2. Tela "Serviços"

Como cliente do portal, quero visualizar todos os serviços da minha frota (indicadores, gráficos, funil por etapa e um relatório detalhado por atendimento e ordem de serviço), com filtros por coluna e detalhes sob demanda, para acompanhar a operação de manutenção e identificar veículos parados, motivos recorrentes e cobranças de avaria — sem depender de suporte.

## 2.1 Campos e colunas do Relatório de Serviços

| Coluna | Origem (GEO) | Formato / valores | Filtro |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de atendimento | atendimento.numero | Texto (código) | Texto, múltiplos valores |
| Status do atendimento | derivado de atendimento.status | Em aberto / Finalizado | Lista suspensa |
| Motivo | derivado de atendimento.tipo | Preventiva / Corretiva / Sinistro / Outros | Lista suspensa |
| Nº de OS | atendimento.ordens | Quantidade / lista de OS | — |
| Placa | atendimento.placa | Texto (sem hífen) | Texto, múltiplos valores |
| Chassi | atendimento.chassi | Texto | Texto, múltiplos valores |
| Nº de Série | atendimento.numeroSerie | Texto | Texto, múltiplos valores |
| Marca/Modelo | atendimento.marcaModelo | Texto | Texto |
| Agendamento | atendimento.agendamento | Data (dd/mm/aaaa) ou — | Texto (data) |
| Entrada | atendimento.dataEntrada | Data ou — | Texto (data) |
| Saída | atendimento.saida | Data ou — | Texto (data) |
| Conclusão | atendimento.dataConclusao | Data ou — | Texto (data) |
| Situação do Veículo | derivado de atendimento.status | Parado / Rodando | Lista suspensa |
| Cobrança de avaria | derivado de ordens[].temAvaria | Sim / Não | Lista suspensa |
| Mais detalhes | — | Ações (info, resumo, acompanhar) | — |

## 2.2 Campos da subtabela de Ordens de Serviço (linha expandida)

| Coluna | Origem (GEO) | Formato / valores |
| --- | --- | --- |
| Nº da OS | ordem.numero | Texto (código) |
| Motivo da OS | ordem.motivo | Texto (ex.: PNEU, FREIO) |
| Status da OS | ordem.status | Aberta / Em execução / Aguardando peça / Finalizada |
| Dias em manutenção | calculado (entrada → saída/hoje) | Número de dias (+ "Em andamento" se sem saída) |
| Entrada | ordem.dataEntrada | Data ou — |
| Previsão de saída | atendimento.previsao | Data ou — |
| Saída | ordem.dataSaida | Data ou — |
| Cobrança de avaria | ordem.temAvaria | Sim / Não |
| Mais detalhes | — | Ações (detalhes da OS, resumo) |

## 2.3 Critérios de aceite – Indicadores e visão geral

CA-S01 – Dado que abro a tela Serviços, quando a página carrega, então devo ver os KPIs "Frota total" (total de veículos e equipamentos da operação) e "Em oficina agora" (quantidade de veículos com manutenção em aberto).

CA-S02 – Dado que estou na tela Serviços, quando visualizo o "Gráfico de Serviços", então devo ver a evolução dos serviços empilhada por tipo (Preventiva, Corretiva, Sinistro, Outros) no período, podendo alternar a visão entre "Dia" e "Mês".

CA-S03 – Dado que estou na tela Serviços, quando visualizo "Top motivos de serviço", então devo ver os motivos mais recorrentes no período, cada um com a quantidade e o percentual sobre o total.

CA-S04 – Dado que estou na tela Serviços, quando visualizo "Atendimentos Realizados", então devo ver a quantidade por tipo de serviço (Total, Preventiva, Corretiva, Sinistro, Outros) com o respectivo percentual.

## 2.4 Critérios de aceite – Funil por etapa

CA-S05 – Dado que estou na tela Serviços, quando visualizo o funil "Atendimentos por etapa", então devo ver as etapas da manutenção (Aguardando Agendamento, Agendado, Em Manutenção, Disponível retirada da manutenção, Manutenção Finalizada), cada uma com a contagem de atendimentos naquela etapa.

CA-S06 – Dado que cliquei em uma etapa do funil, quando a seleção é aplicada, então a lista do "Relatório de Serviços" deve exibir apenas os atendimentos daquela etapa; ao clicar novamente na mesma etapa, o filtro deve ser removido.

## 2.5 Critérios de aceite – Relatório de Serviços (tabela por atendimento)

CA-S07 – Dado que estou no "Relatório de Serviços", quando a tabela carrega, então cada linha agrupadora deve representar um atendimento e exibir as colunas descritas na seção 2.1.

CA-S08 – Dado que estou no relatório, quando observo a coluna "Situação do Veículo", então ela deve mostrar "Parado" para atendimentos em aberto e "Rodando" para atendimentos finalizados.

CA-S09 – Dado que estou no relatório, quando observo a coluna "Cobrança de avaria", então ela deve mostrar "Sim" quando qualquer ordem de serviço do atendimento tiver cobrança de avaria, e "Não" caso contrário.

CA-S10 – Como cliente, devo poder filtrar cada coluna pela sua célula de filtro, conforme o tipo indicado na seção 2.1 (texto com múltiplos valores, lista suspensa ou texto de data).

CA-S11 – Dado que apliquei filtros de coluna e/ou uma etapa do funil, quando os dois estão ativos, então a lista deve refletir a interseção dos critérios e a paginação deve recalcular sobre o resultado filtrado.

CA-S12 – Dado que a lista está paginada, quando há mais de uma página de resultados, então devo poder navegar entre páginas e ajustar a quantidade de itens por página.

CA-S13 – Dado que não há atendimentos para os filtros atuais, quando a lista fica vazia, então o sistema deve exibir "Nenhum atendimento encontrado com os filtros atuais."

CA-S14 – Como cliente, devo ver na área do relatório as ações "Baixar planilha" e "Agendar Manutenção", sendo que "Agendar Manutenção" leva para o fluxo de Nova Manutenção (via Central de Chamados).

## 2.6 Critérios de aceite – Ordens de serviço (linha expandida)

CA-S15 – Dado que estou em uma linha de atendimento, quando eu expando a linha, então devo ver a subtabela de ordens de serviço com as colunas descritas na seção 2.2.

CA-S16 – Dado que observo uma OS, quando o status é diferente de "Finalizada" (OS ainda sem data de saída), então "Dias em manutenção" deve ser calculado até a data de referência atual e indicar que está "Em andamento"; quando finalizada, deve considerar a data de saída.

CA-S17 – Dado que observo a coluna "Cobrança de avaria" da OS, quando a OS gera avaria, então deve exibir "Sim"; caso contrário, "Não".

## 2.7 Critérios de aceite – Detalhes do atendimento e da OS (modais)

CA-S18 – Dado que aciono "Informação (problema relatado)" em um atendimento, quando o modal abre, então devo ver o problema relatado no chamado, o condutor e os dados do atendimento (por exemplo, contrato, centro de custo e datas de agendamento, entrada e saída).

CA-S19 – Dado que aciono o resumo de um atendimento/OS, quando o modal abre, então devo ver os itens autorizados para manutenção agrupados por OS, exibindo descrição, finalidade e quantidade — sem valores monetários.

CA-S20 – Dado que aciono "Detalhes da OS", quando o modal abre, então devo ver os dados da OS e um bloco "Cobrança de avaria": se a OS tem avaria, exibir "Sim" com a orientação de que o detalhamento será tratado no momento da cobrança da avaria; caso contrário, "Não · sem cobrança de avaria para esta OS."

CA-S21 – Dado que um atendimento está em aberto, quando visualizo suas ações, então devo ver a ação "Acompanhar manutenção", que abre o acompanhamento (linha do tempo de etapas e histórico de interações). Essa ação não aparece para atendimentos finalizados.

# 3. Tela "Central de Chamados"

Como cliente do portal, quero acompanhar as manutenções da minha frota que estão em aberto, visualizando a etapa de cada uma e interagindo por atendimento (linha do tempo e mensagens), para saber o andamento e a previsão de saída sem precisar ligar para a central.

## 3.1 Campos e colunas da lista

| Coluna | Origem (GEO) | Formato / valores | Filtro |
| --- | --- | --- | --- |
| Atendimento | atendimento.numero | Texto (código) | Texto, múltiplos valores |
| Motivo | atendimento.motivo | Texto | Texto |
| Placa / Ativo | placa ou numeroSerie | Placa quando houver; senão nº de série | Texto, múltiplos valores |
| Condutor | detalhe.condutor | Texto | Texto |
| Marca/Modelo | atendimento.marcaModelo | Texto | Texto |
| Previsão de saída | atendimento.previsao | Data ou — | — |
| Etapa | derivado das datas do atendimento | Selo colorido da etapa atual | — (usar funil) |

## 3.2 Critérios de aceite – Base e indicadores

CA-C01 – Dado que abro a Central de Chamados, quando a página carrega, então a lista deve conter apenas as manutenções em aberto (as mesmas manutenções da tela Serviços que ainda não foram finalizadas).

CA-C02 – Dado que estou na Central de Chamados, quando a página carrega, então devo ver os KPIs "Frota total" e "Em oficina agora" (quantidade de manutenções em aberto).

## 3.3 Critérios de aceite – Funil por etapa

CA-C03 – Dado que estou na Central de Chamados, quando visualizo o funil "Manutenções por etapa", então devo ver as etapas com a contagem de manutenções em aberto em cada uma.

CA-C04 – Dado que cliquei em uma etapa (exceto "Manutenção Finalizada"), quando a seleção é aplicada, então a lista deve exibir apenas as manutenções daquela etapa; clicar novamente remove o filtro.

CA-C05 – Dado que a etapa "Manutenção Finalizada" não possui contagem nesta tela, quando eu clico nela, então o sistema deve me levar para a tela Serviços (onde ficam os atendimentos finalizados).

## 3.4 Critérios de aceite – Lista de manutenções

CA-C06 – Dado que estou na Central de Chamados, quando a tabela carrega, então cada linha deve exibir as colunas descritas na seção 3.1.

CA-C07 – Como cliente, devo poder filtrar por coluna: Atendimento (múltiplos valores), Motivo, Placa/Ativo (múltiplos valores), Condutor e Marca/Modelo.

CA-C08 – Dado que a coluna "Placa/Ativo" identifica o veículo, quando o ativo não possui placa, então deve ser exibido o número de série no lugar da placa.

CA-C09 – Dado que não há manutenções para os filtros atuais, quando a lista fica vazia, então o sistema deve exibir "Nenhuma manutenção encontrada com os filtros atuais."

CA-C10 – Dado que a lista está paginada, quando há vários resultados, então devo poder navegar entre páginas e ajustar a quantidade de itens por página.

## 3.5 Critérios de aceite – Acompanhamento do atendimento (modal)

CA-C11 – Dado que clico em uma linha da lista, quando o modal de acompanhamento abre, então devo ver o cabeçalho com número do atendimento, motivo, veículo, condutor, cliente e o selo da etapa atual.

CA-C12 – Dado que o modal está aberto, quando visualizo "Andamento da manutenção", então devo ver a esteira de etapas (Aguardando Agendamento → Agendado → Em Manutenção → Disponível retirada da manutenção → Manutenção Finalizada), com a etapa atual destacada e as anteriores concluídas.

CA-C13 – Dado que o modal está aberto, quando visualizo o histórico, então devo ver a linha do tempo de interações (por exemplo: problema relatado pelo condutor, confirmação da central, entrada na oficina e saída/liberação, quando existirem).

CA-C14 – Dado que o modal está aberto, quando quero responder, então devo ter um campo "Responder ao atendimento..." e um botão "Enviar"; a mensagem enviada é registrada no GEO e vinculada ao atendimento (ver CA-I03).

CA-C15 – Como cliente, devo ver a ação "Nova Manutenção", que leva ao fluxo de agendamento de manutenção (seção 4).

# 4. Tela "Nova Manutenção" (Agendamento)

Como cliente do portal, quero solicitar uma nova manutenção em poucos passos — identificando o veículo, escolhendo os serviços, anexando fotos e definindo a agenda — para abrir um chamado de manutenção que é enviado ao GEO e passa a ser acompanhado nas telas Serviços e Central de Chamados.

## 4.1 Campos por passo do assistente

| Passo | Campo | Obrigatório | Formato / validação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Veículo | Tipo de identificação | Sim | Seleção única: Placa, Chassi ou Nº de Série |
| 1. Veículo | Identificação do veículo | Sim | Texto ≥ 5 caracteres, maiúsculas; habilitado só após escolher o tipo |
| 1. Veículo | Km do veículo | Sim | Apenas números |
| 2. Serviços | Serviços | Sim (≥ 1) | Seleção múltipla no catálogo (13 opções) |
| 2. Serviços | Detalhe por serviço | Não | Texto por serviço selecionado |
| 2. Serviços | Observações Gerais | Sim | Texto |
| 2. Serviços | Anexos (imagens) | Não | Imagens JPG/PNG, múltiplas |
| 3. Fotos | Foto do hodômetro | Não | Imagem JPG/PNG |
| 3. Fotos | Foto da placa | Não | Imagem JPG/PNG |
| 3. Fotos | Mais fotos | Não | Imagens JPG/PNG, múltiplas |
| 4. Agenda | Endereço de referência | Sim | Texto |
| 4. Agenda | Data | Sim | Data |
| 4. Agenda | Horário sugerido | Sim | Hora |
| 4. Agenda | Nome / Condutor | Sim | Texto |
| 4. Agenda | E-mail | Sim | E-mail válido |
| 4. Agenda | Celular | Sim | Telefone |

Catálogo de serviços (passo 2): Revisão preventiva, Corretiva, Freios, Motor, Ar-condicionado, Pneus, Elétrica, Suspensão, Funilaria e pintura, Vidros, Aferição de tacógrafo, Sinistro, Outro.

## 4.2 Critérios de aceite – Fluxo em passos (assistente)

CA-N01 – Dado que acesso "Nova Manutenção", quando a tela abre, então devo ver um assistente em 4 passos — Veículo, Serviços, Fotos e Agenda — com indicação visual do passo atual e dos concluídos, e um link "Voltar para a Central de Chamados".

CA-N02 – Dado que estou em um passo com campos obrigatórios não preenchidos, quando observo o botão de avançar, então ele deve permanecer desabilitado até que as condições do passo (seção 4.1) sejam atendidas.

CA-N03 – Dado que estou em um passo posterior ao primeiro, quando quero revisar, então devo poder "Voltar" ao passo anterior sem perder o que já preenchi.

## 4.3 Critérios de aceite – Passos 1 a 3

CA-N04 – Dado que estou no passo Veículo, quando escolho o tipo de identificação, então o campo de identificação é habilitado; antes de escolher o tipo, o campo permanece bloqueado com orientação.

CA-N05 – Dado que preencho os dados do veículo, quando a identificação tem menos de 5 caracteres ou o Km está vazio, então não devo conseguir avançar; o campo Km aceita apenas números.

CA-N06 – Dado que estou no passo Serviços, quando seleciono um ou mais serviços do catálogo, então cada serviço selecionado pode receber um detalhamento em texto e pode ser removido.

CA-N07 – Dado que estou no passo Serviços, quando tento avançar, então devo ter ao menos um serviço selecionado e as "Observações Gerais" preenchidas; anexar imagens é opcional.

CA-N08 – Dado que estou no passo Fotos, quando visualizo as áreas de anexo (Hodômetro, Placa e Mais fotos), então todas são opcionais, permitem pré-visualizar e remover as imagens, e posso avançar sem anexar nada.

## 4.4 Critérios de aceite – Passo 4, conclusão e apoio lateral

CA-N09 – Dado que estou no passo Agenda, quando tento finalizar, então devo ter preenchido endereço de referência, data, horário, nome/condutor, e-mail e celular (todos obrigatórios).

CA-N10 – Dado que finalizo a solicitação, quando o envio é concluído, então devo ver a confirmação "Agendamento solicitado!" com um número de atendimento, com opção de copiá-lo, e a orientação de acompanhar em Serviços e na Central de Chamados. O número deve ser o retornado pelo GEO (ver RN-M21).

CA-N11 – Dado que concluí um agendamento, quando estou na tela de sucesso, então devo poder ir para Serviços, ir para a Central de Chamados ou iniciar um novo agendamento (que limpa o formulário).

CA-N12 – Dado que estou preenchendo o assistente, quando avanço nos passos, então devo ver um "Resumo da solicitação" atualizado ao vivo (veículo, serviços e agenda).

CA-N13 – Como cliente, devo ver a lista "Seus agendamentos" com os agendamentos recentes e seus status (Confirmado, Aguardando, Concluído).

# 5. Integração com o Sistema GEO Manutenção (API)

Como Product Owner, defino que o módulo Manutenção do portal não mantém dados próprios de manutenção: ele consome os dados do sistema GEO Manutenção e devolve ao GEO os agendamentos e as solicitações de chamado criados pelo cliente. Portanto, faz parte do escopo o desenvolvimento da API do GEO que permita (a) enviar/expor os dados de manutenção ao portal e (b) receber do portal as solicitações de chamado e as interações.

## 5.1 Fluxos de dados

| Fluxo | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Dados de manutenção | GEO → Portal | O portal recebe do GEO os atendimentos, ordens de serviço, status/etapas, datas, identificação do ativo, condutor/cliente e o indicador de cobrança de avaria. Alimenta as telas Serviços e Central de Chamados. |
| Agendamento / Nova Manutenção | Portal → GEO | Ao solicitar uma nova manutenção no portal, os dados da solicitação são enviados ao GEO, que registra o chamado e devolve o número e o status inicial. |
| Interações | Portal → GEO | As respostas/interações do cliente em um atendimento são enviadas ao GEO e associadas ao chamado correspondente. |
| Atualização de andamento | GEO → Portal | Mudanças de etapa, datas e novas interações registradas no GEO são refletidas no portal (esteira de andamento e histórico). |

## 5.2 Capacidades da API do GEO a desenvolver

| Capacidade | Direção | Descrição (nível funcional) |
| --- | --- | --- |
| Consultar manutenções | GEO expõe / Portal consome | Listar atendimentos e OS, com filtros equivalentes aos das telas (etapa, status, período, ativo, motivo) e paginação. |
| Consultar detalhes | GEO expõe / Portal consome | Obter os detalhes de um atendimento/OS: problema relatado, itens autorizados, condutor, cliente, contrato e indicador de avaria. |
| Receber solicitação de chamado | Portal envia / GEO recebe | Criar no GEO uma nova solicitação de manutenção a partir do portal e retornar o número e o status inicial. |
| Receber interações | Portal envia / GEO recebe | Registrar no GEO as respostas/interações do cliente vinculadas a um atendimento. |
| Sincronizar andamento | GEO expõe / Portal consome | Fornecer ao portal as atualizações de etapa, datas e interações (por consulta periódica ou notificação). |

## 5.3 Dicionário de dados — entidades e payloads

Estrutura funcional dos dados trocados (nomes de campo são referência; o mapeamento definitivo é acordado com o time do GEO).

Atendimento (GEO → Portal):

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| numero | texto | Identificador do atendimento. |
| status | enum | aberta / finalizado. |
| motivo | texto | Motivo principal do atendimento. |
| tipo | enum | preventiva / corretiva / sinistro / outros. |
| placa, chassi, numeroSerie | texto | Identificação do ativo (placa sem hífen; nº de série quando não há placa). |
| marcaModelo | texto | Marca e modelo do ativo. |
| agendamento, dataEntrada, previsao, saida, dataConclusao | data | Datas do ciclo da manutenção (ou vazio/—). |
| ordens[] | lista | Ordens de serviço vinculadas (ver Ordem de Serviço). |

Ordem de Serviço (GEO → Portal):

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| numero | texto | Identificador da OS. |
| motivo | texto | Motivo/serviço da OS. |
| status | enum | Aberta / Em execução / Aguardando peça / Finalizada. |
| dataEntrada, dataSaida | data | Entrada e saída da OS (ou —). |
| temAvaria | booleano | Indica se a OS gera cobrança de avaria. |

Detalhe do atendimento (GEO → Portal):

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| descricaoProblema | texto | Problema relatado no chamado. |
| condutor, cliente | texto | Condutor e cliente do atendimento. |
| numeroContrato, centroCusto | texto | Contrato e centro de custo. |
| itens[] | lista | Itens autorizados: codigo, descricao, finalidade, qtde (sem valores no portal). |

Solicitação de chamado / Nova Manutenção (Portal → GEO):

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| tipoIdentificacao | enum | placa / chassi / serie. |
| identificacao | texto | Valor da placa/chassi/nº de série. |
| km | número | Quilometragem informada. |
| servicos[] | lista | Cada item: nome (do catálogo) + detalhes (texto). |
| observacoes | texto | Observações gerais da solicitação. |
| anexos[], fotos[] | arquivos | Imagens da solicitação, hodômetro, placa e outras (opcionais). |
| endereco, data, horario | texto/data/hora | Local e agenda sugeridos. |
| condutor, email, celular | texto | Contato do solicitante. |
| → retorno: numeroAtendimento, status | texto/enum | Número oficial e status inicial retornados pelo GEO. |

Interação (Portal → GEO):

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| numeroAtendimento | texto | Atendimento ao qual a interação se refere. |
| autor, origem | texto/enum | Autor e origem (cliente / suporte / oficina). |
| texto | texto | Conteúdo da mensagem. |
| horario | data/hora | Momento da interação. |

## 5.4 Mapeamento de status e etapas

A etapa exibida no portal é derivada do estado do atendimento no GEO:

| Condição (dados do GEO) | Etapa no portal |
| --- | --- |
| status = finalizado | Manutenção Finalizada |
| sem data de agendamento | Aguardando Agendamento |
| com agendamento, sem data de entrada | Agendado |
| com data de saída preenchida | Disponível retirada da manutenção |
| entrou na oficina e ainda não saiu | Em Manutenção |

Status de OS (GEO → portal): Aberta, Em execução, Aguardando peça, Finalizada. Status de agendamento (lista "Seus agendamentos"): Confirmado, Aguardando, Concluído.

## 5.5 Sincronização e tratamento de falhas

• A atualização de andamento pode ser por consulta periódica (polling) do portal ao GEO ou por notificação do GEO (webhook) — a definir (seção 5.7).

• O envio de solicitações e interações deve ser idempotente: reenvios por falha de rede não podem duplicar chamados/mensagens no GEO.

• Em caso de indisponibilidade do GEO, o portal exibe estado de erro (seção 7) sem perder a solicitação do cliente e sem apresentar dados inconsistentes.

• Toda troca é autenticada e registrada (log/auditoria) o suficiente para rastrear origem, horário e resultado.

## 5.6 Critérios de aceite – Integração

CA-I01 – Dado que o portal exibe manutenções, quando as telas Serviços e Central de Chamados carregam, então os dados apresentados devem ser os obtidos do GEO via API (o portal não é a fonte primária desses dados).

CA-I02 – Dado que o cliente cria uma "Nova Manutenção" no portal, quando a solicitação é confirmada, então o portal deve enviá-la ao GEO e só considerar concluída após a confirmação (com o número do chamado retornado pelo GEO).

CA-I03 – Dado que o cliente responde a um atendimento no portal, quando ele envia a mensagem, então a interação deve ser registrada no GEO e vinculada ao atendimento correto.

CA-I04 – Dado que um atendimento teve mudança de etapa, datas ou novas interações no GEO, quando ocorre a sincronização, então o portal deve refletir essas atualizações (funil, situação, esteira de andamento e histórico).

CA-I05 – Dado que a API do GEO está indisponível ou retorna erro, quando o portal tenta consultar ou enviar dados, então o sistema deve tratar a falha de forma controlada (mensagem clara e sem perder a solicitação), sem exibir dados inconsistentes.

CA-I06 – Dado que a integração envia ou recebe dados, quando qualquer troca ocorre, então ela deve ser autenticada e registrada para rastrear origem, horário e resultado.

## 5.7 Pontos em aberto (a definir com o time do GEO)

• Protocolo e formato da API (REST/JSON, SOAP, etc.) e ambientes (homologação/produção).

• Mecanismo de autenticação/autorização (token, chave, OAuth) e política de credenciais.

• Estratégia de sincronização: polling ou webhook, e a frequência aceitável de atualização.

• Dicionário de dados/mapeamento definitivo de campos, enums de status/etapas e motivos.

• Regras de idempotência, reprocessamento e limites (tamanho de anexos, paginação).

# 6. Regras de Negócio (Decisões de Produto)

As regras abaixo são decisões de produto documentadas pela PO, para servirem de referência única ao desenvolvimento e à operação.

## 6.1 Fonte de dados e sincronização entre telas

| ID | Regra (redação PO) |
| --- | --- |
| RN-M01 | As telas do módulo usam a mesma fonte única de manutenções (o GEO), garantindo que os mesmos dados apareçam em todas. |
| RN-M02 | A tela Serviços exibe todos os atendimentos (em aberto e finalizados). A Central de Chamados exibe apenas os atendimentos em aberto. |
| RN-M03 | Atendimentos finalizados não aparecem na Central de Chamados; seu histórico fica em Serviços. Por isso, a etapa "Manutenção Finalizada" na Central redireciona para Serviços. |
| RN-M04 | Um atendimento pode ter uma ou várias ordens de serviço (OS), com motivos distintos. |

## 6.2 Etapas da manutenção (comportamento por etapa)

| Etapa | Quando ocorre | Comportamento no módulo |
| --- | --- | --- |
| Aguardando Agendamento | Sem data de agendamento | Aparece na Central; pode evoluir para Agendado. |
| Agendado | Com agendamento, sem entrada | Aparece na Central; aguarda entrada na oficina. |
| Em Manutenção | Entrou na oficina, sem saída | Situação do veículo = Parado; contabiliza dias em manutenção. |
| Disponível retirada da manutenção | Com data de saída | Veículo liberado para retirada; ainda em aberto. |
| Manutenção Finalizada | Atendimento finalizado | Sai da Central; consultável em Serviços; Situação = Rodando. |

## 6.3 Identificação do ativo, situação e avaria

| ID | Regra (redação PO) |
| --- | --- |
| RN-M10 | O ativo é identificado pela placa quando houver; quando não houver placa, pelo número de série. Placas são exibidas sem hífen. |
| RN-M11 | A "Situação do Veículo" é "Parado" enquanto o atendimento está em aberto e "Rodando" quando finalizado. |
| RN-M12 | A "Cobrança de avaria" é um indicador por OS (Sim/Não). O atendimento é marcado com "Sim" quando pelo menos uma de suas OS tiver cobrança de avaria. |
| RN-M13 | O detalhamento e os valores da cobrança de avaria não são exibidos no módulo Manutenção; são tratados no momento da cobrança da avaria (módulo específico). |

## 6.4 Cálculos e datas

| ID | Regra (redação PO) |
| --- | --- |
| RN-M14 | "Dias em manutenção" de uma OS é o número de dias entre a entrada e a saída; sem saída, o cálculo vai até a data atual e a OS é indicada como "Em andamento". O valor nunca é negativo. |
| RN-M15 | As contagens do funil por etapa refletem exatamente a lista exibida em cada tela (Serviços considera todos; Central considera apenas os em aberto). |
| RN-M16 | Os detalhes de itens autorizados (descrição, finalidade e quantidade) são exibidos sem valores monetários no módulo Manutenção. |

## 6.5 Agendamento / Nova Manutenção

| ID | Regra (redação PO) |
| --- | --- |
| RN-M17 | A solicitação só pode ser finalizada quando todos os campos obrigatórios de cada passo estiverem preenchidos (ver seção 4.1); fotos e anexos são opcionais. |
| RN-M18 | A identificação do veículo exige a escolha prévia do tipo (placa/chassi/nº de série) e deve ter ao menos 5 caracteres; o Km aceita apenas números. |
| RN-M19 | Ao concluir, a solicitação é enviada ao GEO; o atendimento gerado passa a ser acompanhado nas telas Serviços e Central de Chamados. |

## 6.6 Integração com o GEO

| ID | Regra (redação PO) |
| --- | --- |
| RN-M20 | O GEO é a fonte primária (fonte da verdade) dos dados de manutenção; o portal apenas consome esses dados e não os cria de forma independente. |
| RN-M21 | O número de atendimento exibido ao final da Nova Manutenção é o identificador retornado pelo GEO. Enquanto a integração não estiver disponível, o portal pode exibir um número provisório, que deve ser reconciliado com o número oficial do GEO. |
| RN-M22 | O andamento exibido (etapas, datas, esteira e histórico) reflete o estado registrado no GEO, atualizado por sincronização. |
| RN-M23 | Toda troca de dados com o GEO deve ser autenticada, idempotente e registrada para auditoria; falhas de comunicação não podem perder a solicitação do cliente nem exibir dados inconsistentes. |

## 6.7 Casos de borda

| ID | Regra (redação PO) |
| --- | --- |
| RN-M24 | Ativo sem placa: todas as telas identificam pelo número de série; nunca exibir placa "vazia" ou com traço. |
| RN-M25 | Datas ausentes (agendamento, entrada, saída, conclusão) são exibidas como "—" e não quebram cálculos nem a derivação de etapa. |
| RN-M26 | Atendimento sem OS ou OS sem itens: exibir a linha normalmente e, nos detalhes, indicar "Sem itens" em vez de erro. |
| RN-M27 | Filtros combinados (funil + colunas) sem resultados exibem a mensagem de lista vazia correspondente à tela, sem travar a paginação. |
| RN-M28 | Um mesmo atendimento em aberto deve aparecer de forma consistente em Serviços e na Central; ao ser finalizado, deixa a Central e permanece em Serviços. |

# 7. Mensagens e Estados de Tela

## 7.1 Mensagens de validação e feedback

| Contexto | Mensagem / comportamento |
| --- | --- |
| Serviços – lista vazia | "Nenhum atendimento encontrado com os filtros atuais." |
| Central de Chamados – lista vazia | "Nenhuma manutenção encontrada com os filtros atuais." |
| Nova Manutenção – passo incompleto | Botão de avançar/finalizar desabilitado até preencher os obrigatórios do passo. |
| Nova Manutenção – veículo | "Escolha primeiro Placa, Chassi ou Nº de Série para habilitar o campo." (campo bloqueado) |
| Nova Manutenção – Km | Campo aceita apenas números (caracteres não numéricos são ignorados). |
| Nova Manutenção – sucesso | "Agendamento solicitado!" com número de atendimento e opção de copiar. |
| OS sem avaria (detalhe) | "Não · sem cobrança de avaria para esta OS." |
| OS com avaria (detalhe) | "Sim" + "O detalhamento será tratado no momento da cobrança da avaria." |

## 7.2 Estados de carregamento e erro (integração GEO)

| Estado | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| Carregando | Exibir indicador de carregamento enquanto os dados são obtidos do GEO; não mostrar tabela vazia como se não houvesse dados. |
| Erro ao consultar | Mensagem clara de indisponibilidade e opção de tentar novamente; não exibir dados parciais/inconsistentes. |
| Erro ao enviar (agendamento/interação) | Preservar os dados preenchidos, informar a falha e permitir reenvio; não duplicar a solicitação (idempotência). |
| Sincronização | Refletir atualizações de andamento sem exigir recarregar a página manualmente (conforme estratégia definida em 5.7). |

# 8. Perfis e Permissões

O acesso às telas e ações do módulo é definido no perfil de acesso do usuário (catálogo de módulos/funcionalidades do portal). Proposta de mapeamento do módulo Manutenção:

| Funcionalidade | Ações | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Serviços | Visualizar, Exportar | Ver KPIs, gráficos e relatório; baixar planilha. |
| Central de Chamados | Visualizar, Responder | Ver manutenções em aberto e responder/interagir nos atendimentos. |
| Nova Manutenção | Solicitar | Criar e enviar solicitações de agendamento de manutenção. |

Regra: sem a permissão de visualização, a tela não aparece no menu; as ações (Exportar, Responder, Solicitar) só ficam disponíveis quando a funcionalidade correspondente estiver habilitada no perfil.

# 9. Módulo e Funcionalidades

| Tela | Funcionalidades |
| --- | --- |
| Serviços | Visualizar KPIs e gráficos, Filtrar por etapa e por coluna, Consultar ordens de serviço (linha expandida), Ver detalhes (problema relatado, resumo de itens, detalhes da OS), Acompanhar manutenção (em aberto), Baixar planilha, Agendar Manutenção |
| Central de Chamados | Visualizar KPIs, Filtrar por etapa e por coluna, Acompanhar andamento (esteira + histórico), Responder ao atendimento, Nova Manutenção |
| Nova Manutenção (Agendamento) | Assistente em 4 passos (Veículo, Serviços, Fotos, Agenda), Selecionar serviços do catálogo, Anexar fotos, Definir agenda, Gerar/receber número de atendimento, Consultar "Seus agendamentos" |
| Integração GEO (API) | Consumir dados de manutenção do GEO, Enviar agendamentos/solicitações de chamado, Enviar interações, Sincronizar andamento, Autenticar e auditar as trocas |

# 10. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| GEO Manutenção | Sistema externo, fonte primária dos dados de manutenção e destino dos agendamentos/solicitações de chamado. Integra-se ao portal por API. |
| Atendimento | Registro principal de uma manutenção da frota; agrupa uma ou mais ordens de serviço. |
| Ordem de Serviço (OS) | Serviço específico dentro de um atendimento, com motivo, status e datas próprios. |
| Etapa | Estágio atual da manutenção, derivado automaticamente das datas do atendimento. |
| Situação do Veículo | Parado (manutenção em aberto) ou Rodando (manutenção finalizada). |
| Cobrança de avaria | Indicador (Sim/Não) de que uma OS/atendimento gera cobrança de avaria; detalhamento tratado fora deste módulo. |
| Idempotência | Propriedade de uma operação que, repetida com os mesmos dados, não gera duplicações (ex.: reenvio de um agendamento por falha de rede). |

Documento escrito do ponto de vista de Product Owner (PO), com histórias de usuário, tabelas de campos, critérios de aceite em formato Given/When/Then (Dado/Quando/Então), regras de negócio, mensagens/estados e dicionário de integração. Projeto: Gestão de Usuários – Portal do Cliente · Módulo: Manutenção (Serviços, Central de Chamados e Nova Manutenção).